🧩 Semana 1 – Definición del producto

🔹 Objetivo

Establecer qué problema resuelve tu plataforma y cómo se diferencia del original. Tu versión debe reflejar el contexto local: pagos en moneda local, proyectos regionales y lenguaje en español neutro.

🔹 Tareas clave

- Mapa de valor → definir qué gana cada usuario (visibilidad, tráfico, status).

- Segmentación inicial → startups, creadores, micro-SaaS, artistas digitales.

- Modelo de puja → decidir si el ranking se actualiza por monto total o por tiempo de exposición.

- Diseño de interfaz → wireframe simple con ranking, botón “pujar”, y enlace al proyecto.

- Identidad visual → paleta moderna, tipografía legible, estética minimalista tipo leaderboard.

🧠 Semana 2 – Validación conceptual

- Encuestas rápidas → validar si los usuarios pagarían por aparecer en el ranking.

- Prueba de concepto → prototipo estático con 5–10 proyectos ficticios.

- Feedback de comunidad → compartir en grupos de makers argentinos y latinos.

- Ajuste de propuesta → refinar texto, precios y categorías según respuestas.

🧩 Semana 3 – Diseño técnico

- Arquitectura base → Flask + SQLite/PostgreSQL.

- Blueprints → módulo de ranking, módulo de pagos, módulo de usuarios.

- Integración de pagos → sandbox de Mercado Pago para pruebas.

- Seguridad básica → HTTPS local con mkcert y validación de formularios.

🧩 Semana 4 – Configuración del entorno

- Hosting inicial → Render o DigitalOcean.

- Certificados SSL → Let’s Encrypt para entorno público.

- Deploy automático → pipeline simple con GitHub Actions.

- Prueba funcional → verificar carga del ranking y flujo de pago.

✅ Entregable al final del Mes 1

Un MVP funcional con:

- Ranking dinámico.

- Sistema de pujas básico.

- Integración de pagos local.

- Hosting operativo con SSL.